附表一之（一） 工程主辦機關全銜
第一聯 監工日報
工程名稱					氣候 上午
契約編號					日期		年 月 日					下午
承包廠商					開工日期	規定					規定 / 完工期限
				實際
I 出 工 人 數					II 出 動 重 要 機 械
項目		本日		累計		項目				本日		累計	機別					時數（本日/累計）					機數（本日/累計）
技工					挖土機
大工					舖築機
小工					壓路機
作業手					堆土機
司機

本日 / 重要工作
III 材 料 使 用 情 形
名稱	預算數量			運入數量					使用數量			名稱		預算數量				運入數量					使用數量
				本日	累計				本日		累計					本日			累計		本日			累計

IV各項材料取樣及試驗情形					本日取樣項目					代表數量			設計強度			位置					備註
（一）□ 混凝土試體
（二）□ 瀝青混凝土材料
（三）□ 級配料篩分析
（四）□ 鋼筋
（五）□
V勞工安全查核事項
一、勞工安全查核事項依契約內臺北市市政府所屬各機關營繕工程工地勞工安全衛生須知及補
充規定所附稽查工程安衛設施作業檢查表辦理。
二、違反規定處理情形：

VI監工人員對承包商指示事項及工地重要事件記載

VII各級長官指導事項：（含單位、姓名、職稱等）

廠商簽認					填報（監造人員）					監造單位主管

（一）本日報表分為二聯，第二聯不限頁數，二聯同一序號，一式複寫三份，一份留存工務所隨時備查，一份併估驗詳細表送核，一份於每週一報送主辦機關。（二）工程項目依照合約詳細表選擇重要項目填入。（三）完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。（四）填寫出動重要機械時在方格內分左右，左填本日，右填累計。（五）各項材料試驗註明代表部位，數量及試樣編號（填備註欄）。（六）監工日報不得塗改。各機關得依業務性質參酌製定。
附表一之(二) 工程主辦機關全銜
監 工 日 報
第二聯 完成工程詳細表 日期： 年 月 日
工程名稱：
第 頁共 頁
工程項目		單 位	本日 / 完成數量	累計 / 完成數量

完成百分率 本期 % 累計 %
廠商簽認	填報(監造人員)	監造單位主管

註：各機關得依業務性質參酌製訂定之。