臺北市政府公共工程設置竣工銘牌導覽牌紀念碑
審核及設置作業流程
本流程依據臺北市政府公共工程設置竣工銘牌導覽牌紀念碑作業規定
以下簡稱(本作業規定)訂定。

規劃階段依本作業規定評估是否應依第二點或第三點設置竣工銘牌、導覽牌或紀念碑。

是

不設置者簽報本府(依本作業規定第二或三點但書規定)

設計階段依本作業規定第四點或第五點，備妥相關資料，包括設置位置、規格尺寸、材質等，納入招標文件。

竣工銘牌依行政院工程會「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」辦理。
導覽牌、紀念碑之設置依本作業規定第五點辦理。

退回修正
退回修正

竣工銘牌、導覽牌及紀念碑文字內容報府核定

依核定文字內容、設置方式、數量、地點等列入驗收項目。