工程主辦機關全銜
施工過程異動紀錄統計表

  工程名稱：
  契約編號：
  訂約總價：
  廠商名稱：　　　 　 　　　監造單位：
  原契約工期：　　　天　 　 開工日期： 年 月 日
  原定完工期限： 年 月 日 修正完工期限： 年 月 日
  工期檢討：
日 期	核准文號	增(減)工期	原 因
年 月 日		天	[障礙因素][ 天然災害] / [不可抗力]…
年 月 日		天	[障礙因素][ 天然災害] / [不可抗力]…

停工日期	核准文號	復工日期	核准文號	增(減) / 工期	原 因
年 月 日		年 月 日		天	[障礙因素]
年 月 日		年 月 日		天	[障礙因素]

修正 / 次數	追加金額	追減金額	修正後 / 契約金額	核准文號	增(減) / 工期	原 因
					天	[變更設計]
					天	[變更設計]

  實際完工日期： 　年 　月　 日　　扣除天數：　　　天　　　逾期天數：　　　天
  結算金額：　　　　　　 元正 　　結算方式： 　　　逾期罰款：　　　元

  監造單位編製人員： 廠商簽認： 監造單位主管:

  註：本表可由各機關依實際工程性質參酌調整之。