附件四
臺北市政府工程施工查核小組設置要點
第六點及第八點至第十一點之規定

中華民國98年6月4日臺北市政府(98)府授人一字第09812989500號函修正

六、有下列各款情形之一者，不得擔任查核委員：
（一）犯刑法瀆職罪或貪污治罪條例規定之罪，經判刑確定者。
（二）褫奪公權尚未復權者。
（三）受破產宣告尚未復權者。
（四）專門職業及技術人員已受停止執行業務、撤銷執業執照或撤銷開業證書之處分者。
（五）辦理政府採購有違背法令，經檢察官起訴或仍在緩起訴期間者。
（六）受禁治產宣告，尚未撤銷者。
    查核委員有下列各款情形之一者，應予除名：
（一）嗣後發現有前項各款情形之一者。
（二）查核委員本人書面要求自資料庫除名者。
（三）原推薦機關撤回推薦者。
（四）查核時未能公正執行職權，經機關檢具具體事實提送主管機關者。
（五）違反政府採購法第十五條第二項規定，經機關檢具具體事實提送主管機關者。

八、查核委員辦理查核時，應遵守政府採購法第十五條第二項及第三項之規定迴避，並迴避查核其任職機關主辦之工程。
    查核委員辦理查核時，應公正執行職權，不得有下列情形之一：
（一）假藉查核之名，妨礙機關依法辦理工程施工。
（二）接受不當饋贈或招待。
（三）藉查核之便，蒐集與查核無關之資訊或資料，或為其他不當之要求。
（四）洩漏應保密之查核時間、地點及對象。
（五）洩漏因查核所獲應保密之資訊或資料。
（六）未經查核小組指派，自行辦理查核監督。
（七）有不能公正執行職務之情事。

九、查核小組進行查核時，應依臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點參照工程會制定之工程施工查核作業參考基準、相關法令及工程契約規定。

十、查核小組查核標案之主要查核項目，得包含：
（一）主辦機關（以下簡稱機關）之品質督導機制、監造計畫之審核紀錄、廠商施工計畫、品質計畫之核定、施工進度管理措施及障礙之處理。
（二）監造單位之監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、設備功能運轉測試抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤及施工進度監督等之執行情形。
（三）廠商之計畫範圍、管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護措施等之執行情形。
    工程施工查核各項書表格式，依工程會訂定之格式製作。

十一、查核小組發現有下列情形時，應加以記錄：
（一）工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更設計等有缺失。
（二）監造單位之建築師、技師、所派駐現場人員，廠商之專任工程人員或非營造業廠商之負責人或專業技師、工地主任或工地負責人、品質管理人員（以下簡稱品管人員）及勞工安全衛生管理人員（以下簡稱勞安人員）等執行職務時，有違背相關法令及契約規定。
（三）契約相關文件未採用本府頒定各項最新規定版本。