臺北市政府捷運工程局
土建大宗／重要材料供料商品質管理能力評鑑流程圖

圖一　供料商首次評鑑或再評鑑流程圖

開始

主承攬商
提報申請供料商

工程處
供料商資格初審

品質評鑑合格供料商?
否
工程處
辦理首次或再評鑑

品保處
視需要技術協助辦理品質評鑑

是

工程處
完成供料商品質評鑑
理首次或再評鑑

工程處
供料商資格綜合考量

供料商資格符合本局要求?

工程處
通知供料商資格不符
否

是

工程處
通知廠商同意供料／通報品保處及副知其他工程處

品保處
建立品質評鑑合格供料商名錄

結束

圖二　供料商定期評鑑流程圖

品保處
檢視、維護品質評鑑合格供料商名錄
品保處
檢查定期評鑑頻率與有效供料之供料商名單
開始

須辦理定期評鑑?

否

是

品保處
依據相關作業規定辦理定期評鑑

品保處
簽報及函送評鑑報告

評鑑結果需追蹤改善?

否

是

廠商
提報改善結果

工程處／品保處
辦理複查

否
工程處
辦理停料
改善合格?

是

品保處
更新品質評鑑合格供料商名錄

結束

圖三　供料商專案稽查流程圖

工程處／品保處
發現材料品質顯著異常
工程處／品保處
品質異常原因／工程用料狀況檢討
開始

否
辦理供料商專案稽查？

是

工程處/品保處
依據相關作業規定辦理專案稽查

工程處/品保處
簽報專案稽查結果

工程處/品保處
檢送簽核建議處理方式

工程處/品保處
依簽核結果辦理後續管控

結束