捷運工程供料廠商品質管理方案流程圖

工程處
處長
1.工程處材料品質查驗結果。
2.本府或其他上級機關施工品質查核結果80分以下且確認為主要施工材料供應廠商所產生缺失所致者。
3.供料廠商供應時程無法掌握或品質出現不穩定之情況，經行文要求改善無效。
4.確認材料缺失導致工程品質或進度受嚴重影響。
品保處
處長
1.品保處材料品質查證結果。
2.土建大宗重要材料供料商品質評鑑結果未達規定標準且表現低於整體平均，無法通過複查者。
3.工程處與本局品保處材料品質查證試驗結果合計，依附表檢核供料商連續6個月之扣點數合計達6點者。

工務所
處 長
責成廠商辦理暫停供料及後續改善措施。

工程處
處長
經專案稽查確認供料商品質無虞後函知本局及相關工程處解除暫停供料。