     審議事項 提案單位：法令事務第二科
        承辦人：廖芝宜 分機：2405
案由：為本府工務局（以下簡稱工務局）函請訂定「臺北市道路挖掘施工維護管理辦法」（以下簡稱本辦法）案，業經審查完竣，謹提請審議。
說明：
工務局一０九年二月十日北市工授新字第一０九三０一０八八四號函略以：
（一）為規範除國道外之本市轄區道路挖掘，維護道路通暢，提升道路品質，本府ㄧ０八年一月四日修正公布「臺北市道路挖掘管理自治條例」(以下簡稱本自治條例)。依本自治條例第十一條規定：「申請人申請道路挖掘，於施工及保固期間應遵守之施工維護管理辦法，由市政府定之。」及第十七條規定：「未依第四條……或違反第十一條授權訂定之辦法者，除市區道路條例另有規定，依其規定處罰外，處申請人或施工廠商新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並命其限期改善……。」爰依其授權並參考現行「臺北市道路挖掘施工維護管理要點」規定內容，擬具本辦法草案。
（二）本辦法條文共計二十八條，其重點說明如下：
    1.第一條明定本辦法之法源依據。
    2.第二條明定本辦法之名詞定義。
3.第三條明定本辦法之主管機關。
    4.第四條明定申請道路挖掘許可之申請方式。
    5.第五條明定緊急性搶修工程之報備、補辦程序及文件缺漏之補正期限。
    6.第六條明定道路挖掘前應辦理路面切割及切割時應注意事項。
    7.第七條明定以推進或潛盾工法施工前應辦理路面縱斷面及橫斷面之高程測量。
    8.第八條明定領得道路挖掘許可證後於施工前應依規定申請施工排程。
9.第九條明定施工前應通知當地里長並張貼施工通報單，施工中及施工後未開放使用前應擺放相關告示牌。
10.第十條明定申請人於道路挖掘施工期間，應派員現場監造及辦理自主品質管理。
11.第十一條明定施工期間交通維持事宜。
12.第十二條明定施工時應辦理施工資訊通報。
13.第十三條明定管線機關（構）施工時應全程辦理施工攝影。
14.第十四條明定施工時連續挖掘管溝達五十公尺時，需先回填修復後始能繼續挖掘、同一道路不得於兩側同時進行挖掘及道路挖掘之土石方及廢棄物不得作為回填材料等事項。
15.第十五條明定無法依原許可內容施作時應辦理變更之申請。
16.第十六條明定申請人或施工廠商施工過程發現其他管線有破損情形之處理方式。
17.第十七條明定申請人或施工廠商施工前之查察地下管線責任，及管線機關（構）應提供管線資訊之義務。
18.第十八條明定施工中發現既有管線淺埋時之處理。
19.第十九條明定管溝回填修復方式。
20.第二十條明定道路面層修復方式。
21.第二十一條明定道路上人（手）孔新設方式、既設人（手）孔施工之報備及相關告示牌擺放等事宜。
22.第二十二條明定管線機關（構）之巡查維護責任及配合下地事項。
23.第二十三條明定申請人應申請完工結案及上傳管線圖資義務。
24.第二十四條明定申請人負責施工範圍維護管理責任之期間。
25.第二十五明定現場抽驗之期間及抽驗標準。
26.第二十六條明定管線機關（構）接獲主管機關通知應緊急派員赴現場處理之義務。
27.第二十七條明定本辦法所需書表格式由主管機關定之，系統平臺、通報、上傳資料及標示等相關事宜由主管機關公告之，及文書得以電傳、傳真或其他電子文件行之。
28.第二十八條明定本辦法施行日期。
二、本辦法經核與臺北市法規標準自治條例第二條第三項及第四項規定尚無不合，本科除依現行法制體例將第二條及第三條互換條次，系統平臺、通報、上傳資料及標示內容等事項，增訂於第二十七條第二項，由主管機關另行公告之，以期簡潔明確；其餘條文及說明欄依新工處說明酌作文字修正外，擬予同意。
三、檢附工務局訂定本辦法草案與本科修正條文對照表一份。
擬辦：提請審議通過後，送請市政會議審議。
決議：
工務局訂定「臺北市道路挖掘施工維護管理辦法」草案與法務局法令事務第二科 / 修正條文對照表
法務局法令事務第二科 / 修正條文	工務局訂定條文	工務局訂定說明	法務局法令事務第二科修正說明
名稱：臺北市道路挖掘施工維護管理辦法	名稱：臺北市道路挖掘施工維護管理辦法	明定本辦法名稱。	未修正。
第一條 本辦法依臺北市道路挖掘管理自治條例（以下簡稱本自治條例）第十一條規定訂定之。	第一條 本辦法依臺北市道路挖掘管理自治條例（以下簡稱本自治條例）第十一條規定訂定之。	一、明定本辦法之法源依據。 / 二、臺北市道路挖掘管理自治條例（以下簡稱本自治條例）第十一條規定：「申請人申請道路挖掘，於施工及保固期間應遵守之施工維護管理辦法，由市政府定之。｣本府爰依上開規定之授權，訂定本辦法。	說明欄酌作文字修正。
	第二條 本辦法所稱緊急性搶修工程係指管線或設施物之突發性損壞或故障，管線機關（構）為維護生命、財產、公共安全之必要，須先行採取緊急應變措施者。	明定本辦法所稱之緊急性搶修工程之名詞定義。	依現行法制體例，本條移列至修正條文第三條。
第二條 本辦法之主管機關為臺北市政府工務局新建工程處。但山區道路及堤內水防道路之主管機關分別為臺北市政府工務局大地工程處及臺北市政府工務局水利工程處。	第三條 本辦法道路挖掘施工維護管理事項之主管機關為臺北市政府(以下簡稱市政府)工務局新建工程處。但山區道路及堤內水防道路之主管機關分別為市政府工務局大地工程處及市政府工務局水利工程處。	明定本辦法之主管機關。	一、條次遞改。 / 二、原簡稱市政府與現行法制體例不合，予以刪除。 / 三、條文酌作文字修正。
第三條 本辦法所稱緊急性搶修工程，指地下埋設物之突發性損壞或故障，管線機關（構）為維護生命、財產、公共安全之必要，須先行採取緊急應變措施者。		明定本辦法所稱之緊急性搶修工程之用詞定義。	一、本條自工務局訂定條文第二條移列。 / 二、有關管線或設施物是否為本自治條例第九條所稱地下埋設物，經洽新工處表示，管線或設施物均為地下埋設物，爰為與本自治條例用詞統一，條文及說明欄酌作文字修正。
	第三條 本辦法道路挖掘施工維護管理事項之主管機關為臺北市政府(以下簡稱市政府)工務局新建工程處。但山區道路及堤內水防道路之主管機關分別為市政府工務局大地工程處及市政府工務局水利工程處。	明定本辦法之主管機關。	本條移列至修正條文第二條。
第四條 申請道路挖掘許可，應至系統平臺向主管機關提出申請。	第四條 申請道路挖掘許可，應至主管機關指定之系統平臺向主管機關線上提出申請。	明定申請道路挖掘許可之申請方式。	條文中「主管機關指定之系統平臺」究意為何？經洽新工處表示將另行公告周知，爰併入第二十七條授權規範，將「主管機關指定之」用語刪除。另至系統平臺即可得而知為線上，爰刪除線上提出申請之「線上」兩字。
第五條 緊急性搶修工程案件，申請人應以電話、傳真或至系統平臺向主管機關報備後施工，並依本自治條例第四條第一項但書規定，至系統平臺補辦申請。 / 緊急性搶修工程案件補辦申請文件或內容有缺漏者，申請人應於接到主管機關通知之日起十日內補正。	第五條 緊急性搶修工程案件，申請人應至主管機關指定之系統平臺向主管機關線上報備後施工，並依本自治條例第四條第一項但書規定補辦申請。 / 緊急性搶修工程案件補辦申請文件內容有缺漏者，申請人應於主管機關通知後十日內補正。	一、第一項明定緊急性搶修工程案件報備及補辦挖掘許可之規定。 / 二、第二項明定補辦申請時，文件有缺漏或內容有缺漏者之補正期限。	一、按本自治條例第四條第一項但書規定：「但屬緊急性搶修工程，得以電話或傳真向主管機關報備，並於施工日起三日內，補辦申請。」經洽新工處表示，依現行實務作法，緊急性搶修工程除線上報備外，亦得以電話或傳真向主管機關報備。爰配合本自治條例第四條第一項但書規定，增訂「以電話、傳真或」等文字。 / 二、條文中「主管機關指定之系統平臺」酌作文字修正，併入第二十七條授權規範，理由同第四條法務局修正說明。 / 三、第三項所稱「文件內容」有缺漏者，究指文件之內容抑或文件或內容，經洽新工處表示為文件或內容，爰據以酌作文字修正。
第六條 道路挖掘前，應於施工地點準確量測，標定管溝位置及寬度，使用切割機按原標定線，平直、全厚度切割，且不得損壞地面、地下其他管線及超出管溝範圍外路面。 / 施工範圍內有消防栓、瓦斯閥或自來水閥類設施，應向臺北市政府消防局、瓦斯公司或臺北自來水事業處確認地下埋設物埋設資訊，且施工中不得損壞。	第六條 道路挖掘前，應於施工地點準確量測，標定管溝位置及寬度，使用切割機按原標定線，平直、全厚度切割，並不得損壞或覆蓋地面、地下其他管線及超出管溝範圍外路面。 / 施工範圍內有消防栓、瓦斯閥或自來水閥類設施，應逕洽市政府消防局、瓦斯公司或臺北自來水事業處確認，且施工中不得予以損壞或覆蓋。	一、第一項明定申請人或施工廠商於道路挖掘前應辦理路面切割及切割時應注意事項。 / 二、第二項明定申請人或施工廠商於施工範圍內有消防栓或瓦斯閥類設施時，應向其管有之管線機關（構）確認地下埋設物相關資訊，不得損壞或覆蓋施工範圍內之消防栓、瓦斯閥及自來水閥等設施，以維護公共安全。	有關切割路面時，是否會發生覆蓋地面等情形？經洽新工處表示，經審酌切割路面時，尚不至發生覆蓋地面、地下其他管線之情形，爰同意刪除本條條文「覆蓋」兩字。另有關第二項向臺北市政府消防局、瓦斯公司或臺北自來水事業處確認之目的為何？該處表示消防栓、瓦斯閥或自來水閥類等設施，其地下埋設物通常為淺埋狀態之壓力管，施工前應確認相關地下埋設物之埋設資訊，以避免施工中不慎挖損，爰據新工處說明修正條文文字及說明。
第七條 道路挖掘施工採用推進工法或潛盾（鑽）工法時，申請人應辦理施工前路面縱、橫斷面高程測量，每二十公尺至少設一測點；未滿二十公尺者，仍應設一測點。自許可施工日起至保固期限屆滿之日止，路面如有龜裂、下陷或變形等情形者，主管機關得通知申請人辦理檢測。	第七條 挖掘道路施工採用推進工法或潛盾（鑽）工法時，申請人應辦理施工前路面縱、橫斷面高程測量，每二十公尺至少設一測點。施工期間至保固期間內路面如有龜裂、下陷變形等情形者，主管機關得通知申請人辦理檢測。	明定申請人挖掘道路採用非明挖方式，如推進工法或潛盾（鑽）工法時，應於施工前辦理路面縱斷面及橫斷面之高程測量，以掌握許可施工後至期間及保固期屆滿之日止間路面高程變化情形。又在採非明挖方式施工之路面，倘路面發生龜裂、下陷或變形等情形者，尚無法直接判斷係因非明挖施工所肇致，爰明定主管機關得通知申請人辦理檢測，依檢測結果據以判斷是否為非明挖施工所肇致抑或有其他事由。	一、有關每二十公尺至少設一測點，如未滿二十公尺，是否應設測點，經洽新工處表示，未滿二十公尺，應設一測點，爰據以修正條文。 / 二、有關檢測之目的，經洽新工處表示，在採非明挖方式施工之路面，倘路面發生龜裂、下陷或變形等情形者，尚無法直接判斷是因非明挖施工所肇致。需經檢測後，依檢測結果方能據以判斷是否為非明挖施工所肇致抑或有其他事由，爰據以增加說明欄文字。餘條文及說明欄酌作文字修正。
第八條 申請人領得道路挖掘許可證後，應於各進場施工日前一日向主管機關申請施工排程，經主管機關同意後，始得進場施工。	第八條 申請人領得道路挖掘許可證後，應於每日進場施工前一日申請施工排程，未經主管機關同意，不得擅自施工。	明定申請人領得道路挖掘許可證後，雖於許可證上已載明許可施工日期，惟仍應於每日進場施工前一日向主管機關申請施工排程，經主管機關綜合考量無天候因素、住宅區禁止夜間及假日施工、管制路段周邊禁挖及銑鋪範圍內尚有其他單位申挖需求……等因素同意後，始得進場施工。	條文及說明欄酌作文字修正。
第九條 申請人應於預定施工前三日，通知轄區里長，並將工程通報單張貼於工區範圍。但情形特殊者，不在此限。 / 道路挖掘施工期間，施工材料應妥為放置，施工現場應設置專用工程告示牌及柔性說明告示牌。但臺北市政府所屬各機關於本市轄區內辦理公共工程，涉及道路挖掘案件者，得依臺北市政府各機關辦理公共工程工程告示牌設置注意事項設置工程告示牌，不另設專用工程告示牌。 / 道路挖掘施工後，開放使用前之養護期間，得設置簡易告示牌，並應於開放使用時拆除。	第九條 申請人除特殊情形外，應於預定施工前三日通知轄區里長，並將工程通報單張貼於工區範圍。 / 挖掘道路時，施工材料應妥為放置，施工現場應設置專用工程告示牌及柔性說明告示牌。但市政府所屬各機關於本市轄區內辦理公共工程，涉及道路挖掘案件者，得依臺北市政府各機關辦理公共工程工程告示牌設置注意事項設置工程告示牌，不另設專用工程告示牌。 / 道路挖掘施工後續養護得設置簡易告示牌，並於該區域開放使用時澈底拆除。	第一項明定申請人除有特殊情形外（如緊急性搶修工程、主管機關發證日期距施工日不足三日等），應於預定施工前三日，通知轄區里長並張貼工程通報單，以告知當地民眾預定之施工資訊。 / 第二項明定申請人於施工中應設置之告示牌之設置方式，以告知用路人相關施工資訊。另專用工程告示牌、柔性說明告示牌及工程通報單格式，應依臺北市道路挖掘施工維護管理要點規定辦理。 / 第三項明定申請人於施工後未開放使用前，得設置簡易告示牌之設置方式，以告知用路人相關施工資訊。另簡易告示牌格式依工務局一０八年六月二十日北市工土字第一０八三０一二六二三號函簡易告示牌規定型式辦理，併此敘明。	據新工處說明，專用工程告示牌、柔性說明告示牌及工程通報單係依臺北市政府臺北市道路挖掘施工維護管理要點規定格式，而簡易告示牌格式尚無相關規定，係依工務局一０八年六月二十日函所附簡易告示牌規定型式辦理，爰依其說明增加說明欄內容。其餘條文及說明欄酌作文字修正。
第十條 道路挖掘施工期間，申請人應派員至現場監造，並辦理自主品質管理。	第十條 道路挖掘施工期間，申請人應派員至現場監造，並辦理自主品質管理。	明定申請人於道路挖掘施工期間，應派員辦理現場監造及自主品質管理事宜。	未修正。
第十一條 道路挖掘施工期間，申請人應依施工計畫書及交通維持計畫或交通管制措施之內容確實執行。	第十一條 道路挖掘施工期間，申請人應依交通維持計畫、交通管制措施或施工計畫書之內容，佈設安全及交通維持等設施及人員。	一、臺北市工程施工期間交通維持作業辦法第三條第一項第一款規定：「工程主辦單位於本市辦理之下列工程，應於工程施工日一個月前，檢具交通 維持計畫向本府交通局申請審查，經核定後，應依核定之計畫內容確實執行，始得開始工程之施工。但緊急性搶修工程或臨時借用道路作業，不在此限：一、道路施工：……」及第十條規定：「非屬第三條規定應申請交通維持計畫審查之工程，工程主辦單位應考量工區 周邊車流、行人、公共運輸及停車等交通現況，規劃交通維持措施據以執行，並依道路交通標誌標線號誌設置規則等相關規定，設置交通安全設施。」 / 二、爰明定施工期間交通維持事宜，應依施工計畫書及交通維持計畫或交通管制措施之內容確實執行。	一、條文酌作文字修正。 / 二、經洽新工處表示，有關道路挖掘施工工程如有交通維持計畫、交通維持措施及施工計畫書，並非擇一遵守，除均依應施工計畫書執行外，參照臺北市工程施工期間交通維持作業辦法第三條第一項及第十條規定，如為有交通維持計畫之工程，亦應遵守交通維持計畫書，無交通維持計畫書者應規劃交通維持措施據以執行，爰依新工處說明修正條文文字及補充說明欄內容。
第十二條 申請人應向主管機關通報道路施工各項資訊。	第十二條 申請人應依據主管機關規定通報方式(如智慧型手機APP通報等)進行各項道路施工資訊通報。	明定施工期間申請人時應向主管機關辦理APP施工通報道路施工各項資訊事項。	經洽新工處表示，有關通報方式，目前尚未有相關規定，未來將以公告方式周知，爰併入第二十七條授權規範，本條條文及說明欄酌作文字修正。
第十三條 道路挖掘施工期間，申請人應將施工過程全程攝影，並即時上傳至系統平臺。但情形特殊者，不在此限。	第十三條 申請人施工期間，除有特殊情形外，應將施工過程全程攝影，並即時傳送至主管機關指定之資訊系統。	明定申請人於施工期間，除有特殊情形外（如網路服務中斷或其他外在非可歸責於申請人之因素影響外），均應全程攝影並即時傳送至主管機關指定之資訊系統，以利主管機關全程掌握施工情形。	條文中「主管機關指定之資訊系統」經洽新工處表示係與第四條「主管機關指定之系統平臺」相同，爰酌作文字修正並併入第二十七條授權規範，理由同第四條法務局修正說明。
第十四條 道路挖掘之施工，於連續挖掘管溝長度達五十公尺時，應先將挖掘管溝回填，並依第十九條規定復舊至與原路面高程齊平後，始得繼續挖掘。但經主管機關同意者，不在此限。 / 同一道路不得於兩側同時進行挖掘。 / 道路挖掘之土石方及廢棄物，應隨即運離，並依環境保護法規及臺北市營建剩餘資源管理辦法相關規定辦理，不得作為回填材料。	第十四條 道路挖掘施工時，除主管機關同意者外，連續挖掘管溝長度達五十公尺時，應先將挖掘管溝回填，並復舊至與原路面高程齊平後，始得繼續挖掘。 / 同一道路不得於兩側同時進行挖掘。道路挖掘之土石方及廢棄物，應隨即運離，並依環境保護法規及臺北市營建剩餘資源管理辦法相關規定辦理，不得作為回填材料。	第一項明定申請人連續挖掘管溝長度達五十公尺時應先回填復舊後始能繼續挖掘，避免申請人一次挖掘管溝太長，無法於當日完成復舊，影響用路人。 / 第二項明定同一道路不得於兩側同時挖掘，係為避免申請人於同一道路同地點，同時進行兩側挖掘施工，影響道路人車交通之情形，在道路挖掘施工時，規範保留一半寬度路幅提供人車通行以避免該路段之車輛通行受到影響；另為避免汙染路面及因回填不實造成管溝路面下陷，明定道路挖掘後之土石方及廢棄物應隨即運離，不得作為回填材料。 / 第三項明定道路挖掘後之土石方及廢棄物應隨即運離，不得作為回填材料，以避免污染路面及因回填不實造成管溝路面下陷。	經洽新工處表示，本條第二項前段同一道路不得於兩側同時進行挖掘規定之用意，係為避免申請人於同一道路同地點，同時進行兩側挖掘施工，影響道路人車交通之情形，在道路挖掘施工時，規範保留一半寬度路幅提供人車通行，故明定此規定。爰據新工處說明，修正說明欄文字。 / 二、又衡酌原條文第二項後段規定與前段規定之意旨不同，爰將其調整為第三項。
第十五條 因現場地下障礙物或其他因素致地下埋設物無法依原許可數量、挖掘位置、長度、面積或埋設深度施作時，申請人應向主管機關申請變更原許可內容。但僅涉及道路挖掘長度且增加未逾十五公尺者，申請人得向主管機關報備後施工，並於結案時一併補辦許可內容之變更。 / 前項地下埋設物除應依本自治條例第九條第二項至第四項規定辦理外，並應確實量測其實際埋設深度，於完工結案時至系統平臺及公共管線資料庫申報(更新)實際埋設深度。	第十五條 因現場地下障礙物或其他因素致地下埋設物(管線或設施物)無法依原申請數量、挖掘位置、長度、面積或埋設深度施作時，申請人應向主管機關申請變更。 / 前項地下埋設物依本自治條例第九條第二項及第三項設置時，除須依規定補強外，另需於後續程序及公共管線資料庫申報(更新)實際埋設深度。 / 道路挖掘增加長度未逾十五公尺時，申請人得逕向主管機關報備後施工，並於結案時一併辦理變更。	第一項明定申請人無法依原許可申請相關內容施作時應辦理變更。 / 按道路挖掘管理自治條例第九條第二項規定：「前項地下埋設物，因現場挖掘後無法達到規定埋設深度或採取特殊工法，經主管機關審查同意者，不在此限。」第三項規定：「前項情形，管路周邊應有適當結構補強設施且不得少於三十公分。但情形特殊，經主管機關特別核可者，不受限制。」爰於本條第二項明定申請人依本自治條例第九條第二項及第三項設置地下埋設物時（即無法依規定埋設深度埋設地下埋設物時），除應依經技師簽證並送主管機關備查之結構計算書辦理結構補強外，並應於公共管線資料庫申報申報(更新)實際埋設深度，以利後續申請人查閱。 / 第三項明定挖掘增加長度未達十五公尺，得逕向主管機關報備後施工，並於結案時再一併辦理變更挖掘長度，以簡化作業程序。	一、原條文第三項道路挖掘增加長度未逾十五公尺時，得於結案時一併辦理變更原許可內容之情形，係屬第一項應申請變更原許可內容之例外規定，爰將其內容調整為第一項但書規定，並刪除第三項規定。 / 二、有關條文第二項所指「後續程序」為何?經洽新工處表示該後續程序指結案時，本項規範目的係為避免地下埋設物依本自治條例第九條第二項規定為淺埋時，除應本自治條例第九條第三項及第四項規定補強外，應確實量測及紀錄實際埋設深度，俾日後於結案時至系統平臺及公共管線資料庫申報(更新)其實際埋設深度，爰據新工處說明酌作文字及說明欄修正。
第十六條 申請人或施工廠商施工過程，發現地下既有管線時，應向主管機關通報該地下既有管線之埋設深度。如該地下既有管線有破損者，應即通報該管線機關（構）處理；無法判斷該管線機關（構）者，應通報主管機關協助處理，未確認處理方式前，不得逕行回填。	第十六條 申請人於施工過程如發現管路有破損情形者，應即通報受損管線機關（構）處理；倘無法判斷受損管線機關（構）時，應通知主管機關協助處理。申請人未妥善處理前，不得逕行回填。 / 申請人於道路挖掘施工，如發現既有管路，應以主管機關規定方式通報管路埋設深度。	第一項明定申請人於施工過程發現既有其他管線路有破損情形之處理方式。 / 第二項明定申請人或施工廠商於施工過程發現地下既有管線路，應依向主管機關通報該管線路之埋設深度，以利本府蒐集地下管線資訊，作為地下3D管線圖資參考資料。同時明定既有管線破損時，應通報對象及確認處理方式。	一、依本自治條例第十七條規定：「……違反第十一條授權訂定之辦法者，除市區道路條例另有規定，依其規定處罰外，處申請人或施工廠商……。」，爰增列施工廠商為規範對象。 / 二、經洽新工處據表示，管路與管線並非相同，所稱管線係指管路及纜線，實務上可能僅有纜線而無管路或僅有管路而無纜線之情況，爰據新工處說明將既有管路修正為既有管線，以符實需。 / 三、有關地下既有管線破損通報後，何謂妥善處理？經洽新工處表示，即確認破損管線之處理方式，爰據以修正條文文字，以資明確。 / 四、原條文第二項併入第一項，並調整至第一項前段，條文及說明欄配合修正。
第十七條 申請人或施工廠商於施工前應善盡查察地下既有管線資訊責任，且不得於施工期間挖損管線致生嚴重之損害。 / 管線機關（構）應提供正確之管線資訊。	第十七條 申請人施工前應善盡查察地下管線資訊之責任，避免於施工期間不慎挖損管線致生嚴重之損害。 / 管線機關（構）應確實提供正確之管線資訊，如怠於提供或提供錯誤之管線資訊致生前項情事者，得一併處罰。	第一項明定申請人施工前應詳加查察地下既有管線資訊，避免於施工期間不慎挖損管線，如因未善盡查察地下管線資訊責任，情節嚴重導致發生嚴重之損害者（如重大公安事件或致人於死傷情事），主管機關得依本自治條例第十七條本項規定辦理裁罰。 / 第二項明定管線機關（構）應提供正確之管線資訊怠於提供或提供錯誤之管線資訊致生嚴重損害者，得一併處罰。	一、依本自治條例第十七條規定：「……違反第十一條授權訂定之辦法者，除市區道路條例另有規定，依其規定處罰外，處申請人或施工廠商……。」，爰增列施工廠商為規範對象。 / 二、經洽新工處據表示，對於申請人或施工廠商，以違反善盡查察地下管線資訊責任且造成挖損管線致生嚴重損害者，始符合本項裁罰構成要件。對於管線機關（構），原第二項訂有「管線機關（構）……怠於提供或提供錯誤之管線資訊致生前項情事者，得一併處罰」之內容，惟倘因本自治條例授權之裁罰對象僅申請人或施工廠商而無管線機關（構）得一併處罰之授權依據，同意刪除前揭條文內容，爰據新工處說明修正條文及說明欄文字。
第十八條 主管機關發現地下既有管線有淺埋或其他足以影響道路品質之情形時，該管線機關（構）應依主管機關通知配合改善。	第十八條 主管機關如發現既有管線有淺埋或其他足以影響道路品質之情形時，該管線所屬機關（構）於接獲通知後，應配合檢討改善。	明定主管機關發現地下既有之淺埋管線，管線機關（構）應依其通知配合改善事項。	條文及說明欄酌作文字修正。
第十九條 道路挖掘管溝回填修復，應依臺北市工程施工規範規定辦理。路基修復回填材料，除數量少於二立方公尺者，得採用碎石級配料外，應採用控制性低強度回填材料（CLSM）或其他經主管機關同意之材料。 / 以瀝青混凝土面層為前項修復時，應依下列規定辦理： / 一、將原有道路面層切割縱面清理後均勻塗抹黏層。 / 二、施工時不得將瀝青混凝土材料堆置工地現場。 / 三、管溝瀝青混凝土層鋪設全厚度不得少於二十公分。 / 四、管溝修復完成後之瀝青混凝土面層應確實夯實滾壓與相鄰路面平順銜接，其連線高低差以五十公分直規量取單點不得超過０．六公分。道路寬度超過八公尺者，瀝青混凝土壓實度不得少於百分之九十五；道路寬度在八公尺以下者，瀝青混凝土壓實度不得少於百分之九十三。 / 五、管溝施工後，應於臨時修復路面範圍內標示後續銑鋪施工資訊。 / 未依前項第四款前段規定平順銜接者，於主管機關通知後，應於管溝四周各加十公分以上且總寬度不得少於六十公分範圍內，以平順銑刨加鋪五公分厚瀝青混凝土完成管溝修復改善。 / 申請人或施工廠商於管溝回填修復後，應於許可證核准修復期限內，依核准修復範圍及方式完成道路路面修復平整。	第十九條 道路挖掘管溝回填修復，除需符合臺北市工程施工規範規定外，路基修復應採用控制性低強度回填材料（CLSM）或經主管機關核准之材料；如回填材料數量少於二立方公尺者時，得採用碎石級配料。 / 瀝青混凝土路面修復應依下列規定辦理： / 一、於原有道路面層切割縱面清理後均勻塗抹黏層。 / 二、施工時不得將瀝青混凝土材料堆置工地現場。 / 三、管溝瀝青混凝土面層鋪設全厚度不得少於二十公分。 / 四、管溝修復完成後之瀝青混凝土面層應確實夯實滾壓與相鄰路面平順銜接，與原有路面之連線高低差以五十公分直規量取單點高低差不得超過０．六公分；道路寬度超過八公尺者，壓實度不得少於百分之九十五；八公尺以下者，壓實度不得少於百分之九十三。 / 五、管溝施工後之臨時修復路面應依主管機關規定，於路面修復範圍內標示後續銑鋪施工資訊。 / 管線機關（構）未依前項第四款規定平順銜接者，應於接獲主管機關通知後，在管溝四周至少各加十公分且總寬度不得少於六十公分範圍內，以平順銑刨加鋪五公分厚瀝青混凝土，將管溝修復完妥。 / 管溝回填修復後，申請人應於許可證核准改善期限內，依核准修復範圍及方式將道路路面修復平整。	明定管溝回填修復應依施工規範規定辦理及管溝回填材料。 / 第二項至第四項明定瀝青混凝土面層路面管溝修復相關規定，主要係參考現行臺北市道路挖掘施工維護管理要點第十八點規定，並增加第二項四款與銜接原有路面之高低差不得超過０．六公分之規定，及參考臺北市工程施工規範第０二七四二章規定增加有關瀝青混凝土壓實度之規定，作為判定抽驗是否合格之依據。同時另於第五款增加訂應於管溝修復後應標示預計何時銑鋪資訊之規定。	洽新工處表示第二項第三款係指「瀝青混凝土層」而非僅指該層之「面層」，爰按其意見修正為「瀝青混凝土層」。其餘條文及說明欄酌作文字修正。 / 洽新工處表示第二項第五款有關管溝施工後於臨時修復路面標示後續銑鋪施工資訊之方式及內容，目前尚未有相關規定，未來將以公告方式周知，爰併入第二十七授權規範。
第二十條 道路面層修復，應以原面層材質並依臺北市工程施工規範規定辦理。但經主管機關同意者，不在此限。 / 以瀝青混凝土面層為前項修復時，並應依下列規定辦理： / 一、加鋪瀝青混凝土面層前，應依主管機關許可內容將原有面層之部分或全部刨除。 / 二、於銑刨完成之瀝青底層上均勻灑佈瀝青黏層。 / 三、施工時，不得將瀝青混凝土材料堆置工地現場。 / 四、銑鋪應依原材料厚度進行。道路寬度超過八公尺者，銑鋪寬度應達一車道寬且厚度不得少於十公分。但經主管機關同意者，不在此限；道路寬度在八公尺以下者，銑鋪寬度為全路寬且厚度不得少於五公分。 / 五、修復完成後之瀝青混凝土面層，應確實夯實滾壓與相鄰路面平順銜接，且回復原路拱及坡度。銑鋪範圍面層之連線高低差及銑鋪範圍面層與相鄰路面之連線高低差，以五十公分直規量取單點不得超過０．六公分。道路寬度超過八公尺者，瀝青混凝土壓實度不得少於百分之九十五；道路寬度在八公尺以下者，瀝青混凝土壓實度不得少於百分之九十三。 / 六、標誌、標線或交通安全設施因施工污損部分之修復，應配合路面修復一併完成，除臺北市交通管制工程處另有規定外，應依臺北市工程施工規範規定辦理。 / 申請人或施工廠商完成道路面層修復作業後，應通報主管機關，經主管機關發現有修復不良情事者，應依前二項規定改善完成。	第二十條 道路面層修復應以原面層材質並依臺北市工程施工規範規定施工。但經主管機關同意者，不在此限。 / 瀝青混凝土面層修復時，並應依下列規定辦理： / 一、加鋪瀝青混凝土面層前，將原有面層之部分或全部刨除。 / 二、於銑刨完成之瀝青底層上均勻灑佈瀝青黏層。 / 三、瀝青混凝土材料運至工地現場時，不得將瀝青混凝土材料堆置工地現場。 / 四、瀝青混凝土面層修復應依其原材料厚度進行銑鋪，道路寬度超過八公尺者，銑鋪以至少一車道寬且厚度不得少於以十公分為原則；八公尺以下者，銑鋪以全路寬計且厚度不得少於五公分。 / 五、瀝青混凝土面層修復完成後之路面應確實夯實滾壓與相鄰路面平順銜接，且路拱及坡度應正確。銑鋪範圍面層之連線高低差及銑鋪範圍與原有路面之連線高低差以五十公分直規量取單點高低差不得超過０．六公分。道路寬度超過八公尺者，壓實度不得少於百分之九十五；八公尺以下者，壓實度不得少於百分之九十三。 / 六、標誌、標線及交通安全設施因施工污損部分，應配合路面修復一併完成，除臺北市交通管制工程處另有規定外，需符合臺北市工程施工規範規定。 / 道路面層修復作業完成後，需依主管機關規定方式進行通報。如經發現有修復不良情事，申請人應依本條規定辦理修復改善。	第一項明定道路面層修復應以原材質修復，並應依臺北市工程施工規範規定施工。，惟另依據一０八年七月十二日「釐清私地供道路使用，施工復舊材質變更適法性」彭副市長室會議備忘錄第二點，請新工處檢討「臺北市道路挖掘施工維護管理要點」，合理放寬有關道路挖掘施工復舊相關規定，讓修復材質能因地制宜更為彈性，以符合市民之需求。，以及因應未來可能有臺北市工程施工規範所未規定之新工法。，爰增列但書規定。 / 第二項明定道路面層修復相關規定，主要係參考現行臺北市道路挖掘施工維護管理要點第十九點規定訂定，並增加第四款後段以道路寬度八公尺為界之銑鋪厚度及修復方式範圍。另參考臺北市工程施工規範第０二七四二章規定增加第五款有關瀝青混凝土壓實度之規定，作為判定抽驗是否合格之依據。 / 第三項明定銑鋪修復完成後需辦理事項及經主管機關發現修復不良之改善規定。	經洽新工處表示，為因應未來可能有新工法為臺北市工程施工規範所未規定，爰以但書規定，賦予機關同意使用非原面層材質及運用新工法之彈性。爰依據新工處說明，增加說明欄文字。 / 有關第二項第一款「將原有面層之『部分』或『全部』刨除」究係如何認定應刨除「部分」或「全部」？經洽新工處表示應刨除原有面層之「部分」或「全部」係依主管機關許可內容而定，爰據以修正條文文字。 / 有關標誌、標線或交通安全設施污損修復規定，經洽新工處表示，應依臺北市交通管制工程處規定，該處未有規定時，始依臺北市工程施工規範。 / 有關銑鋪厚度，經洽新工處表示，瀝青混凝土面層係由一種或二種不同之瀝青混凝土材料組成，各種瀝青混凝土材料有其應銑鋪之厚度，應按該瀝青混凝土材料厚度進行銑鋪。且道路寬度超過八公尺者，除經主管機關同意者外，銑鋪寬度應達一車道寬且厚度不得少於十公分；道路寬度在八公尺以下者，銑鋪寬度明定為全路寬。 / 有關路拱及坡度應正確之真意，經洽新工處說明係指道路挖掘修復後，應復原道路挖掘前路面之路拱及坡度 / 第三項「主管機關規定方式」經洽新工處表示，未來將公告周知，爰併入第二十七條授權規定，並修正該項文字。其餘條文及說明欄酌作文字修正。
第二十一條 管線機關（構）新設之人（手）孔蓋，應與道路車道平行。 / 管線機關（構）啟閉及修復既設人（手）孔應至系統平臺向主管機關報備後始得施工。但涉及既設人（手）孔之調平、調升或調降者，應依第四條規定申請許可後，始得施工。 / 前項既設人（手）孔施工時，得免設立道路挖掘專用工程告示牌。但應設立柔性說明告示牌，並張貼主管機關核發之道路既設人（手）孔施工通知單影本。 / 人（手）孔施工後，開放使用前之養護期間，得設置簡易告示牌，並應於開放使用時拆除。	第二十一條 管線機關（構）新設之人（手）孔蓋須與道路車道平行。 / 管線機關（構）啟閉、修復人（手）孔應至主管機關指定之系統平臺報備。但調平、調升（降）人（手）孔應依本辦法第四條規定申請，經主管機關審查許可後，方可施工。 / 前項人（手）孔施工時，可免設立道路挖掘專用工程告示牌，惟須設立柔性說明告示牌，並張貼道路既設人（手）孔施工通知單影本。 / 人（手）孔施工後續養護得設置簡易告示牌，並於該區域開放使用時澈底拆除。	第一項明定道路上新設之人（手）孔設置規定方式。 / 第二項明定管線機關（構）辦理既設人（手）孔施工時，應視其施工類別向主管機關報備或申請許可核准後，始使得施工，係審酌既設人（手）孔之啟閉及其與周圍路面緩衝材料等局部修復之施工，因不涉及挖掘與破壞道路路面之行為，報備後即可施工，惟既設人（手）孔之調平或調升、降之施工，因涉及挖掘與破壞道路路面之行為，需申請許可後始得施工。 / 第三項明定人（手）孔施工中告示牌之設置方式，以告知用路人相關施工資訊。 / 第四項明定人（手）孔施工後告示牌之設置方式，以告知用路人相關施工資訊。	經洽新工處表示有關既設人（手）孔之啟閉及其與周圍路面緩衝材料等修復之施工，因不涉及破壞道路路面，報備後即可施工，惟既設人（手）孔之調平或調升、降之施工，因涉及挖掘與破壞道路路面則需申請許可後始得施工，爰據新工處說明補充說明欄內容，條文並酌作文字修正。
第二十二條 管線機關（構）於道路設置人（手）孔、閥箱及中心樁（含基座）等設施物之強度，應足以負荷載重車輛通行。各設施物頂面應固定、密合與路面齊平，且與銜接路面之高低差，以五十公分直規量取單點不得超過０．六公分。 / 管線機關（構）應依臺北市市區道路管理自治條例第九條第二項規定巡查及維護，並於每月五日前按行政區將上個月巡查結果函報主管機關。 / 辦理銑鋪之路段，主管機關得要求管線機關（構）配合路面調升或調降所屬人（手）孔等設施物。管線機關（構）埋設人（手）孔等設施物，其頂面應距離道路路面二十公分以上。但經主管機關同意者，不在此限。 / 管線機關（構）未依前項規定辦理者，應依主管機關通知之期限改善，逾期仍不改善者，主管機關得逕為辦理。	第二十二條 管線機關（構）於道路設置人（手）孔、閥箱及中心樁（含基座）等設施物，其強度應足以負荷載重車輛通行。各設施物頂面應固定、密合，並與路面齊平，管線機關（構）應隨時檢查維護，如人（手）孔框蓋或基座及邊緣延伸寬度一公尺範圍有損壞，應由管線機關（構）負責維護修復；與人（手）孔銜接之路面高低差以五十公分直規量取超過０．六公分，亦應即時改善，以確保路面平整。如該範圍內有二個以上之管線機關（構），應共負改善之責，並於每月五日前依行政區將前一個月巡檢結果函報主管機關。 / 辦理銑刨加鋪之路段，主管機關得要求管線機關（構）對所屬人（手）孔等設施物配合路面調升（降），以確保路面平整及交通安全。道路之人（手）孔等設施物，管線機關（構）應將其設置頂面埋深至少低於道路路面二十公分。但經主管機關同意者，得免辦理調降。 / 管線機關（構）未依前項規定，配合路面調升（降）人（手）孔等設施物，應依主管機關通知期限改善，逾期仍不改善者，主管機關得代為辦理。	一、第一項明定管線機關（構）於道路設置人（手）孔、閥箱及中心樁（含基座）等設施物之一般規定及後續巡檢維護事項。依據臺北市市區道路管理自治條例第九條第二項第二款規定，管線機關（構）應負責路面之人（手）孔、清掃孔、陰井、制水閥、制氣閥、各類閥箱蓋、地下式消防栓箱（盒）等框蓋或基座及邊緣延伸寬度一公尺範圍路面之巡查及維護。 / 二、第二項明定巡檢維護應依據臺北市市區道路管理自治條例第九條第二項第二款規定辦理。 / 三二、第二三項及第三四項明定道路之人（手）孔等設施物，應將其設置頂面埋深至少低於道路路面二十公分為原則，主管機關對於即將辦理銑刨加鋪之路段，得要求管線機關（構）對所屬人（手）孔等設施物配合路面調升或調（降），以確保路面平整及交通安全。及管線機關（構）未配合辦理者，主管機關得代辦之規定，以落實人（手）孔減量。	一、按臺北市市區道路管理自治條例第九條第二項規定：「公共設施管線、道路中心樁等設施物所屬機關或機構應辦理下列事項︰一 將路面之人（手）孔、清掃孔、陰井、制水閥、制氣閥、各類閥箱蓋、地下式消防栓箱（盒）等框蓋或基座頂面與路面齊平。二 負責前款框蓋或基座及邊緣延伸寬度一公尺範圍路面之巡查及維護。」就管線機關（構）之巡查範圍及巡查義務已有規範，又第一項後段管線機關（構）之巡查維護義務與前段設施物規定之意旨不同，爰另新增一項並依前揭說明修正條文及說明欄文字。 / 二、有關管線機關（構）是否有義務配合銑鋪路段辦理調升或調降所屬人（手）孔等設施物？經洽新工處表示，按市區道路條例第八條規定：「擬訂市區道路修築計劃時，應先與必須附設於道路範圍內之下水道、自來水、電力、郵政電信、瓦斯、水圳、堤堰、鐵路交叉道、公共汽車站等各該事業之主管機關聯繫，取得協議，修築計劃報經核定後，各該事業附設於道路範圍內之設施，必須配合道路修築計劃辦理。」道路主管機關原應與管線機關（構）協議之。但道路主管機關如要求管線機關（構）於路段銑鋪時，配合辦理調升或調降所屬人（手）孔等設施物，係屬管線機關（構）額外負擔事項，如管線機關（構）無法於該路段銑鋪期程內配合辦理時，道路主管機關為確保於銑鋪期程內辦理完成，得逕為辦理。
第二十三條 申請人應於道路挖掘完工後三十日內，至系統平臺向主管機關申請結案，並依規定之地下管線資料交換格式上傳相關數值資料至公共管線資料庫。 / 前項申請完工結案資料或內容不符規定者，申請人應於接到主管機關通知之次日起十日內補正。 / 申請人未依前二項規定上傳管線資料至公共管線資料庫者，主管機關得暫不核准其新申請道路挖掘許可至申請人完成補正為止。	第二十三條 申請人應於道路挖掘完工後三十日內（遇假日得予順延），至主管機關指定之系統平臺提報申請結案，並依主管機關規定之地下管線資料交換格式，將相關數值資料上傳至公共管線資料庫，以利主管機關建置三維管線圖。 / 前項申請完工結案資料內容不符規定者，申請人應於主管機關通知後十日內補正。 / 申請人未依主管機關規定將管線資料更新上傳至公共管線資料庫者，主管機關得暫不核准申請人新申請道路挖掘許可至申請人改善為止。	第一項明定申請人應於道路挖掘完工後申請結案及上傳圖資事宜，以利主管機關建置三維管線圖。又有關地下管線資料交換格式，應依內政部營建署訂定「公共設施管線資料標準第二版」規範，併予敘明。 / 第二項明定申請完工結案文件有缺漏者之補正期限。 / 第三項明定申請人如未依規定將管線資料更新上傳至公共管線資料庫，主管機關之行政管制措施。	按行政程序法第四十八條規定:「期間之末日為星期日、國定假日或其他休息日者，以該日之次日為期間之末日；期間之末日為星期六者，以其次星期一上午為期間末日。」爰已無就遇假日得予順延另行加以規定之必要。 / 洽新工處表示，有關地下管線資料交換格式，應遵循內政部營建署所訂之「公共設施管線資料標準第二版」規範，爰據以增加說明欄內容。 / 三、洽新工處表示，第一項「主管機關指定之系統平臺」未來將公告周知，爰併入第二十七條授權規定，並修正本項文字。其餘條文及說明欄酌作文字修正。
第二十四條 自道路挖掘許可證核准施工日起至主管機關核准結案日止，申請人對其施工範圍應負維謢管理責任。	第二十四條 申請人應自道路挖掘許可證核准施工開始日期起，至主管機關同意結案前，於其施工影響範圍內負維謢管理責任。	明定申請人應自核准施工日起至核准同意結案日止前對施工範圍負維護管理責任。	條文及說明欄酌作文字修正。
第二十五條 完工後至保固期間內，主管機關得派員現場抽驗，抽驗結果應符合第十九條第二項及第二十條第二項規定。	第二十五條 施工完工後及保固期間內，經主管機關現場抽驗結果應符合第十九條第二項及第二十條第二項規定。	明定完工後及保固期間內，主管機關得派員現場抽驗及抽驗標準規定。	條文酌作文字修正。
第二十六條 管線機關（構）接獲主管機關通知，應依通知內容緊急派員或派施工廠商赴現場處理。	第二十六條 管線機關（構）接獲主管機關通報須為緊急派員或派施工廠商赴現場處理者，管線機關（構）應即聯繫處理，不得影響現場作業或需重複施工。	明定管線機關（構）接獲主管機關通知報需緊急派員赴現場處理相關配合事項。	經洽新工處表示違反本條緊急處理義務之構成要件，並不需影響現場作業或需重複施工，且實務上管線機關（構）依主管機關通知，負有應緊急派員處理之義務，無保留不得影響現場作業或需重複施工文字之必要，爰據新工處意見予以刪除。
第二十七條 本辦法所需書表格式，由主管機關定之；所定系統平臺、通報、上傳及標示等相關事項，由主管機關另行公告之。 / 主管機關之文書，得以電傳文件、傳真或其他電子文件行之。	第二十七條 本辦法所定書表格式，由主管機關定之。 / 主管機關之文書，必要時得以電傳文件、傳真或其他電子文件行之。	明定本辦法所需定書表格式，及本辦法所定系統平臺、通報、上傳及標示等相關事項，由主管機關定之。 / 明定主管機關之文書，得以電傳文件、傳真或其他電子文件行之，俾符合送達規定。	明定本辦法第四條、第五條、第二十一條及第二十三條規定至系統平臺之申請、報備及結案等事項，以及第十二條、第十三條、第十六條、第二十條及第二十三條規定通報或上傳資料之內容及方式；第十九條第一項第五款規定標示後續銑鋪施工資訊之方式及內容，由主管機關公告之，以期簡潔明確。
第二十八條 本辦法自發布日施行。	第二十八條 本辦法自發布日施行。	明定本辦法之施行日期。