工程主辦機關全銜
施工過程異動紀錄統計表

  工程名稱：
  契約編號：
  契約金額：
  廠商：　　　 　　　　　　　　監造單位：
  原契約工期：　　　天　 　 開工日期：　年　月　日
  原定完工期限：　年　月　日 修正完工期限：　年　月　日
  工期檢討：展延工期（障礙因素、變更設計、天然災害、不可抗力）辦理情形

日 期	核准文號	增(減)工期	原 因
年月日		天	[障礙因素][ 天然災害] / [不可抗力]…
年月日		天	[障礙因素][ 天然災害] / [不可抗力]…

停工日期	核准文號	復工日期	核准文號	增(減)工期	原 因
年月日		年月日		天	[障礙因素]…
年月日		年月日		天	[障礙因素]…

修正次數	追加金額	追減金額	修正後契約金額	核准文號	增(減)工期	原因
					天	[變更設計]
					天	[變更設計]

  實際完工日期： 　年 　月　 日　　扣除天數：　　　天　　　逾期天數：　　　天
  結算金額：　　　　　　 元正 　　結算方式： 　　　逾期罰款：　　　元
  初驗（複驗）: 　年　 月 　日（ 　年　 月 　日）　 　　　驗收人員:
  正驗（複驗）: 　年 　月　 日（　 年 　月　 日）　 　　　驗收人員:

  廠商簽認： 編製: 監造單位主管:

註：本表僅供參考，可由各機關或學校依實際工程性質及機關編制參酌調整之。