        （主辦工程機關全銜） 參考範例
工程竣工計價單
工程名稱:＊＊＊＊＊＊＊新建工程(水電工程)					工程編號:97 070＊＊＊＊ 001 01
工程地點:臺北市士林區＊＊＊＊					契約編號:N-090-16-＊＊＊＊＊＊
監造單位:＊＊＊建築師事務所					會計科目
中華民國 97 年 ＊ 月＊ 日開工 中華民國 98年＊月＊＊日竣工
中華民國99 年＊月＊日奉北市工＊＊字第09966＊＊＊＊00號驗收證明書准予驗收
預算金額:新臺幣＊＊＊＊＊＊＊萬元整					本單所計價款已核對無訛 / 廠商名稱 / ＊＊＊＊工程有限公司 / 專任工程人員： (簽章) / 中華民國 年 月 日
契約總價:新臺幣＊＊＊＊＊＊＊萬元整
變更設計增減價額	項目			說明		金額
	應增
	應減
	淨計

應加及應扣款	物價調整款					562,349

	應		增 / 減
				562,349
結算總價					22,997,651			備註:
以前實發					22,032,312
本次應發					965,339
本次應			加 / 扣

本次實發					965,339
監造單位					工務科審核者		會計室審核者			機關首長

督導工務所					工務科長		會計主任

備註：本表核章欄職稱僅供參考，可由各機關或學校依實際編制情形參酌修改之。