附件二
「臺北市政府公共工程卓越獎」評審標準
評分指標	評審項目		評審標準	權重
品質管理 / （制度/施工）		1.主(代)辦機關之品質督導（保證）機制	對專案管理、監造單位及承攬廠商之履約管理能力。 / 監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤落實度。	10﹪
		2.專案管理廠商之品質督導（保證）機制	對監造單位及承攬廠商之履約管理能力。 / 監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤履約能力等事項。
		3.監造單位之品質保證機制	監造單位之監造組織、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查、材料設備抽驗及施工抽查、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫執行情形。 / 缺失改善追蹤等之執行情形。
		4.承攬廠商之品質管制機制	承攬廠商之品管組織、品質計畫、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫執行情形。 / 安全衛生及環境保護措施等之執行情形等事項。
進度管理		1.施工進度管控合理性	預定施工進度是否合理。 / 實際施工進度管理是否有效。	10%
		2.施工進度落後因應對策之有效性	進度落後是否提採適當改善措施。 / 改善措施實際運作是否有效。
品質耐久性與維護管理		1.規劃設計	規劃設計對營運使用需求考量之周延性。 / 細部設計成果對施工、材料及維護管理措施之完整性。 / 公眾使用空間於針對兩性性別差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。	30%
		2.履約管理	工程施工管理之嚴謹度。 / 工程材料檢驗之完整性。 / 工程管理電子化作業運用度。
		3.維護管理	維護管理手冊之妥適性及周延性（專案評估公共工程之延壽、更新、降級使用或變更用途之處理方案及其時機）。 / 提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程，以利採購機關後續接管運用。 / 環境監測調查計畫或機關所訂之規定落實執行。
節能減碳		1.周延性	工程設計、施工及維護各階段對節能減碳周延之充分考量。	20%
		2.有效性	1.工程設計、施工及維護各階段運作對節能減碳之有效作為。 / 2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。
防災與安全		1.工地安全衛生	工地環境衛生整潔、安全措施（安全圍籬、安全護欄、安全警示標誌、交通管制等項目）之落實度。	10%
		2.工地災害預防	意外災害之預防及緊急應變計畫之周延性。
環境保育		1.環境維護	噪音、光線、溫度、空氣維護管理之周延性。	10%
		2.生態保育	工程規劃階段考慮降低對生態系統之衝擊。 / 施工階段考慮對生態系統之干擾。 / 維護階段衡量維護時機、強度、方法、材料、範圍對動植物之影響及對生態之干擾。
創新科技		1.創新挑戰性	工程於施工及材料運用新工法及新材料等創新挑戰情形	10%
		2.科技運用	工程於施工及材料運用新工法及新材料等科技運用情形

備註：評分指標之權分各初評小組於評審前得就需要討論調整。