第五點附表一-中長程個案計畫自評檢核表

檢視項目	內 容 重 點 / (內容是否依下列原則撰擬)	主辦機關		主管機關		備註
		是	否	是	否
1、計畫書格式	(1)計畫內容應包括項目是否均已填列(「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」（以下簡稱編審要點）第5點、第10點)
	(2)延續性計畫是否辦理前期計畫執行成效評估，並提出總結評估報告(編審要點第5點、第13點)
	(3)是否本於提高自償之精神提具相關財務策略規劃檢核表？並依據各類審查作業規定提具相關書件
2、民間參與可行性評估	(1)是否評估民間參與之可行性，並撰擬評估說明(編審要點第4點）
	(2)是否填寫「促參預評估檢核表」評估（依「公共建設促參預評估機制」）
3、經濟及財務效益評估	(1)是否研提選擇及替代方案之成本效益分析報告(「預算法」第34條)
	(2)是否研提完整財務計畫
4、財源籌措及資金運用	(1)經費需求合理性(經費估算依據如單價、數量等計算內容)
	(2)資金籌措：本於提高自償之精神，將影響區域進行整合規劃，並將外部效益內部化
	(3)經費負擔原則： / a.中央主辦計畫：中央主管相關法令規定 / b.補助型計畫：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、本於提高自償之精神所擬訂各類審查及補助規定
	(4)年度預算之安排及能量估算：所需經費能否於中程歲出概算額度內容納加以檢討，如無法納編者，應檢討調減一定比率之舊有經費支應；如仍有不敷，須檢附以前年度預算執行、檢討不經濟支出及自行檢討調整結果等經費審查之相關文件
	(5)經資比1：2（「政府公共建設計畫先期作業實施要點」第2點）
	(6)屬具自償性者，是否透過基金協助資金調度
5、人力運用	(1)能否運用現有人力辦理
	(2)擬請增人力者，是否檢附下列資料： / a.現有人力運用情形 / b.計畫結束後，請增人力之處理原則 / c.請增人力之類別及進用方式 / d.請增人力之經費來源
6、跨機關協商	(1)涉及跨部會或地方權責及財務分攤，是否進行跨機關協商
	(2)是否檢附相關協商文書資料
7、土地取得	(1)能否優先使用公有閒置土地房舍
	(2)屬補助型計畫，補助方式是否符合規定（中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第10條）
	(3)計畫中是否涉及徵收或區段徵收特定農業區之農牧用地
	(4)是否符合土地徵收條例第3條之1及土地徵收條例施行細則第2條之1規定
	(5)若涉及原住民族保留地開發利用者，是否依原住民族基本法第21條規定辦理
8、風險管理	是否對計畫內容進行風險管理
9、性別影響評估	是否填具性別影響評估檢視表
10、環境影響分析 / (環境政策評估)	是否須辦理環境影響評估
11、淨零轉型通案評估	(1)是否以二氧化碳之減量為節能減碳指標，並設定減量目標
	(2)是否規劃採用綠建築或其他節能減碳措施
	(3)是否強化因應氣候變遷之調適能力，並納入淨零排放及永續發展概念，優先選列臺灣2050淨零排放路徑、淨零科技方案及淨零轉型十二項關鍵戰略、臺灣永續發展目標及節能相關指標
	(4)是否屬臺灣2050淨零排放路徑、淨零科技方案及淨零轉型十二項關鍵戰略相關子計畫
	(5)屬臺灣2050淨零排放路徑、淨零科技方案及淨零轉型十二項關鍵戰略之相關子計畫者，是否覈實填報附表三、中長程個案計畫淨零轉型通案自評檢核表，並檢附相關說明文件
12、涉及空間規劃者	是否檢附計畫範圍具座標之向量圖檔
13、涉及政府辦公廳舍興建購置者	是否納入積極活化閒置資產及引進民間資源共同開發之理念
14、落實公共工程或房屋建築全生命週期各階段建造標準	是否瞭解計畫目標，審酌其工程定位及功能，對應提出妥適之建造標準，並於公共工程或房屋建築全生命週期各階段，均依所設定之建造標準落實執行
15、公共工程節能減碳及生態檢核	(1)是否依行政院公共工程委員會(下稱工程會)函頒之「公共工程節能減碳檢核注意事項」辦理
	(2)是否依工程會函頒之「公共工程生態檢核注意事項」辦理
16、無障礙及通用設計影響評估	是否考量無障礙環境，參考建築及活動空間相關規範辦理
17、高齡社會影響評估	是否考量高齡者友善措施，參考WHO「高齡友善城市指南」相關規定辦理
18、營(維)運管理計畫	是否具務實及合理性(或能否落實營運或維運)
19、房屋建築朝近零碳建築方向規劃	是否已依工程會「公共工程節能減碳檢核注意事項」及內政部建築研究所「綠建築評估手冊」之綠建築標章及建築能效等級辦理
20、地層下陷影響評估	屬重大開發建設計畫者，是否依「機關重大開發建設計畫提報經濟部地層下陷防治推動委員會作業須知」辦理
21、資通安全防護規劃	資訊系統是否辦理資通安全防護規劃

主辦機關核章：承辦人　　　　　 單位主管　　　　 　　首長

主管部會核章：研考主管　　　 　　會計主管　　　　　 　首長