【驗收標準】
一、工程驗收標準，應以工程契約書、圖、施工規範及補充說明書之規定辦理，倘有不足時，應以該項工程之主管機關所訂規範為參考原則。
二、工程完工初驗以全面檢查為原則，驗收則以抽查方式為之，各工程之丈量、鑽掘要項如下：
（一）碎石級配路面之寬度及厚度。
（二）瀝青混凝土面層寬度及厚度。
（三）排水溝寬度、深度及側溝頂版厚度、長度。
（四）集水井寬度、深度及頂版厚度。
（五）擋土牆、駁坎、護欄等面露部分之寬度、深度及長度。
（六）箱涵、人孔之寬度、深度、長度、頂版及牆厚度。
（七）橋梁或版橋版面長度、寬度、厚度、引道長度、寬度。
（八）砌石厚度部分原則上一千平方公尺以內者至少抽驗三處，超過一千平方公尺者，每增加一千平方公尺應予增抽一處。
（九）瀝青混凝土路面及級配路面厚度部分，原則上一千平方公尺至少抽驗一處，如超過一千平方公尺者，每一千平方公尺內應行增加抽驗一處，並由驗收人員指定位置。
（十）其他項目，依各工程性質，由驗收人員增訂之。