監造單位全銜
第一聯 公共工程監造日報表
本日天氣：上午 下午 填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					契約編號
主辦機關				契約工期（註3）		天	開工日期			預定竣工日期（註3）					實際竣工日期
契約變更次數（註4）			次		工期展延天數			天			契約金額			原契約：
預定進度(%)（註5）					實際進度(%)（註5）					變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成 / （二）其他工地安全衛生督導事項：
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

監造單位簽章：

註：1. 本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.如已完成辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之契約工期與預定竣工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。
4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。
5.預定進度與實際進度應於每周六及月底估計填寫一次
6.各機關得依契約約定事項及參酌業務性質，調整訂定監督項目。
7.本表不得塗改。
8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。
監造單位全銜
公共工程監造日報表
第二聯 完成工程詳細表
工程名稱：	填報日期： 年 月 日
第 頁共 頁
項次	工程項目		單位	契約數量 / （註3）	本期 / 完成數量	累計 / 完成數量	備註

完成百分率：本期完成 %；累計完成 %
監造單位
填報 人員 / (簽名)

註：
    1.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。
2.本表第二聯配合估驗計價頻率，以每個月填寫2次為原則。
3.如辦理契約變更，應填寫修正核定後之契約數量。