(工程主辦機關全銜)
工程估驗計價單
  第 頁共 頁 單位：元
工程名稱：(A1)					估 驗 次 別(A8)					完成 / 百分率		本次(B1) / 【(C1) / (A10) * 100%】
工程編號：(A2)					開工日期：(A5) 年 月 日					原 契 約 金 額(A9)					累計(B2) / 【(C3) / (A10) * 100%】
契約編號：(A3)					履約期限：(A6) 工作天/日曆天					最近一次契約變更後之契約金額(A10)					已 工 作 日 數(B3)					工作天/日曆天
廠商名稱：(A4)					估驗期間：(A7) 年 月 日至 年 月 日					累計撥付預付款(A11)					累計撥付未扣回預付款(B4) / 【(A11) - (G3)】
估 驗 詳 細 表
		估驗計價款(C)				物價指數調整款(D)				扣款 (E)			保留款 (F)			扣回預付款 (G)				應付金額(H) / 【(C) + (D) - (E) - (F) - (G)】					備 註(I1)
本次(1)		(C1)					(E1)					(H1)
截至前次累計(2)
截至本次累計(3)		(C3)					(G3)
本次「扣款」(E1)欄位內容說明：(J1)細目詳(ED)
本次估驗自「應付金額」(H1)扣抵「違約金」細目詳(KD)之情形，及扣抵後之「實付金額」說明：(K1)
(自行增列欄位區)
承辦工務所					預定竣工日期 年 月 日(註4)					最近一次修正契約總價表 (議價前)之契約金額
本次扣款金額(ED)	項目					金額		本次扣抵違約金(KD) / (機關開立收據)			項目			金額				有價廢料變賣收入(註5)				說明					金額
				本期解繳金額
				以前解繳金額
	合計					合計					累計解繳金額
本單所計價款及完成百分率數量已核對無訛謹此簽認 / 廠商名稱： / 專任工程人員： (簽章) / 中 華 民 國 年 月 日
廠商編製			監造單位主管					工務科審核			工務科長					會計室審核					機關首長

註1：本表單為機關自開工日後所辦理之歷次估驗計價(含末期估驗計價，但不含尾款)所使用。
註2：機關可依作業需要及編制情形，安排各核章區之核章欄位；若有增列欄位需求，請於(自行增列欄位區)進行調整，該區相關欄位未來不作為資料交換欄位使用。
註3：機關應依實際需求自行規範估驗詳細表相關金額之進、捨位方式及位數(例如四捨五入至整數位等)，另估驗計價所需相關佐證資料，回歸契約約定。
註4：如辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之預定竣工日期。
註5：「有價廢料」係指契約詳細表內編列有價廢料變賣收入項目（例如：瀝青混凝土面層刨除回收剩餘價值、舊有建物拆除後剩餘鋼筋變賣等項目）時填寫，如無該項目則無需填列。

「工程估驗計價單」各欄位填報說明

項次	欄位名稱		欄位編號	填報說明
1	工程名稱		A1	「工程採購標案」名稱。
2	工程編號		A2	工程主辦單位對「工程採購標案」訂定之編號(無則免填)。
3	契約編號		A3	工程契約之編號(無則免填)。
4	廠商名稱		A4	工程契約之「得標廠商名稱」。如為共同投標者，將所有成員廠商之名稱依序並列。
5	開工日期		A5	「工程採購標案」依契約約定計算之工期起計日。
6	履約期限		A6	當次申請估驗時之契約約定履約期限，並註明契約約定為工作天或日曆天，如為限期完工者則填報限定完工日期。
7	估驗期間		A7	當次估驗計價之起始日至最後一日之期間。
8	估驗次別		A8	本次估驗計價之次別(第幾次估驗計價)。
9	原契約金額		A9	「工程採購標案」決標後訂約時之契約價金總額。
10	最近一次契約變更後之契約金額		A10	於估驗日期前，最近一次完成契約變更後之契約金額。若申請估驗時尚未辦理過契約變更，則等於「原契約金額」。
11	累計撥付預付款		A11	歷次撥付廠商預付款之累計金額。
12	完成百分率	本次	B1	等於「本次估驗計價款」(C1) 除以「最近一次契約變更後之契約金額」(A10) 之百分比。
13		累計	B2	等於「截至本次累計估驗計價款」(C3) 除以「最近一次契約變更後之契約金額」(A10) 之百分比。
14	已工作日數		B3	自開工日起至當次估驗期間之最末日，實際工作之工作天(日曆天)。
15	累計撥付未扣回預付款		B4	等於「累計撥付預付款」(A11) 減去「截至本次累計扣回預付款」(G3)。
16	估驗計價款		C	當次估驗內容之估驗計價金額。
17	物價指數調整款		D	當次估驗內容依契約約定計算之物價指數調整款金額。
18	扣款		E	「扣款」指施作內容有瑕疵，依契約約定計算減少之價金，非指契約約定之「違約金」。 / 計算扣款時，須以「估驗計價款」加上「物價指數調整款」之金額進行計算(因「物價指數調整款」性質為契約價金)。 / 例如：個案契約於施工規範規定混凝土進行抗壓強度試驗，若三只試體之28日抗壓強度均在設計強度之80％以上，且三只平均28日抗壓強度在設計強度之90％以下至80％(含)之間，並依CNS規定做鑽心試驗合格或經原設計單位核對原設計結構計算資料，認為對安全無影響者，得以該批混凝土契約單價，扣減該批混凝土數量價款之40％。
19	保留款		F	將「估驗計價款」(C)加上「物價指數調整款」(D)並扣除「扣款」(E)後，再依契約約定計算之保留款金額(因「估驗計價款」(C) +「物價指數調整款」(D) -「扣款」(E)為契約價金)。
20	扣回預付款		G	自估驗計價金額達契約價金總額 20%起至80%止，依計價比例計算當次估驗計價需扣回之預付款金額。
21	應付金額		H	等於「估驗計價款」(C)加上「物價指數調整款」(D)，再減去「扣款」(E)、「保留款」(F) 與「扣回預付款」(G)。 / 為廠商開立發票或收據之金額。
22	本次估驗自「應付金額」(H1) 扣抵「違約金」之情形，及扣抵後之「實付金額」說明		K1	當次估驗計價如另有自「應付金額」(H1)扣抵「違約金」之情形，有一項以上之扣抵「違約金」事項者，逐項簡要說明其事由、金額，最後說明扣抵完畢後之「實付金額」；無扣抵情形者則填「無」。 / 「實付金額」：為機關實際給付廠商之金額(等於「應付金額」(H1)扣抵「違約金」後之金額)。 / 「違約金」： / 為廠商違反契約約定，依契約計罰之金額(例如：逾期違約金或懲罰性違約金)，其性質非契約價金(完成工作之對價)之減少，爰不應列入扣款內。 / 實務上機關應於廠商支付違約金後，開立機關收據予廠商，不得逕於廠商發票或收據金額扣抵違約金。
23	備註		I1	填寫本次估驗有必要說明之事項。
24	本次「扣款」(E1)欄位內容說明		J1	有一項以上之扣款事項者，逐項簡要說明其事由及扣款金額；無扣款情形者則填「無」。

附表：支出分攤表(附註1)
預算來源	契約價金總額 (分攤%)			完成百分率%	估驗計價款	物價指數調整款	待付物調款 / (附註2)	扣款	估驗計價保留款 (百分比： %) / (附註3)	扣回預付款	應付金額	備註
		本次
		累計
		本次
		累計
		本次
		累計
		合計	本次	(B1)	(C1)	(D1)		(E1)		(G1)	(H1)
			累計	(B2)	(C3)	(D3)		(E3)		(G3)	(H3)

附註：
1：本附表主要用途係為利具不同預算來源之工程計列支出分攤，各機關可依實際需求填列或參酌修改之。
2：「待付物調款」欄係填列因預算不足等原因導致應付而未能支付之物價指數調整款金額，並可於「備註」欄說明原因。
3：「估驗計價保留款」係指依契約約定計算之保留款金額；「估驗計價保留款」加計「待付物調款」後之金額填入工程估驗計價單內「保留款(F)」欄。